# Individuele Reflectie Verslag
## 1. Mijn Rol in het Project
In dit project heb ik de rol van scrum master op mij genomen. Mijn taken omvatten het up-to-date houden van de groep met belangrijke projectontwikkelingen en het bewaken van de voortgang. Daarnaast heb ik hulp geboden bij het oplossen van bugs waar nodig, om zo de productiviteit van het team te bevorderen en de kwaliteit van het werk te waarborgen.
## 2. Wat Ging Goed op Individueel Niveau?
Op individueel niveau was ik tevreden over mijn efficiëntie in het omgaan met bugs. Ik kwam weinig bugs tegen en wist deze snel en slim aan te pakken, waardoor ik zonder veel vertraging verder kon met mijn taken. Dit heeft bijgedragen aan een soepel projectverloop.
## 3. Wat Kon Beter op Individueel Niveau?
Een belangrijk verbeterpunt voor mezelf is het beter beheren van de Trello-bord. Hoewel ik wel updates plaatste, kan de organisatie en opvolging van taken strakker en systematischer. Daarnaast zou ik in de toekomst vaker stand-ups willen organiseren om de communicatie binnen het team te verbeteren.
## 4. Ervaring met Samenwerking
Over het algemeen verliep de samenwerking goed. Wel viel me op dat Aiden soms langer wachtte met het vragen om hulp, wat het proces had kunnen vertragen. Voor Jiwoo geldt dat er ruimte is voor betere communicatie, vooral met betrekking tot taakverdeling. Ook zou het gebruik van snake case als conventie gestandaardiseerd moeten worden. Een ander punt was het gebruik van SCSS; dit zou door het hele team doorgevoerd moeten worden in plaats van CSS.
## 5. Verbeterpunten voor Toekomstige Projecten
Voor een volgend project wil ik de volgende verbeterpunten meenemen:
- Het organiseren van meer stand-ups om de voortgang en samenwerking te bevorderen.
- Zorgen voor een betere naleving van afspraken, zoals het gebruik van snake case.
- Een duidelijkere afstemming over kleinere tussentijdse taken, zoals bug fixes, om miscommunicatie te voorkomen.
- Meer focus op het maken van unit- en acceptatietests om de kwaliteit van de code te waarborgen.

## 6. Persoonlijke Groei in Periode 10
Voor de volgende periode wil ik groeien op de volgende gebieden:
- Ontwerpen: Ik wil mijn ontwerpskills uitbreiden naar nieuwe gebieden, anders dan de gebruikelijke ERD's, use cases en wireframes.
- Documenteren: Mijn doel is om een handleiding voor developers te kunnen maken, zodat anderen de code en het project beter begrijpen en onderhouden.
- Programmeren: Ik wil meer ervaring opdoen met het schrijven van unit tests in Laravel en het effectief debuggen van code.
- Testen: Ik wil leren hoe ik acceptatietests kan maken die effectief zijn, zonder dat ze onnodig veel tijd kosten.
- Reflecteren: Ik wil dat docenten wekelijks de voortgang van het project controleren om verborgen problemen tijdig te signaleren en op te lossen.
- Samenwerken: Ik wil oefenen met het leiden en participeren in stand-ups en wil dat Jiwoo ook stand-ups doet om de samenwerking en communicatie te verbeteren.