# Planning

## Week 0 (6-5)

- Website combineren

- CSS fixen (Moroni)

## Week 1 (13-5)

- Account class (Jiwoo en Aiden)

- Text Panel class (Kevin)

- Reparation Request class (Moroni)

- Database class (Moroni)

## Week 2 (20-5)

- Classes implementeren

- Definition of Done

- Definition of Fun

## Week 3 (27-5)

- Webshop wireframe (Aidan)

- Product page wireframe (Kevin en Moroni)

- Shopping cart wireframe (Jiwoo)

- Webshop klassendiagram (Aidan)

- Product klassendiagram (Kevin en Moroni)

- Shopping Cart klassendiagram (Jiwoo)

## Week 4 (3-6)

- Database updaten

- Webshop class (Aidan)

- Product class (Kevin en Moroni)

- Shopping Cart class (Jiwoo)

- Webshop class implementeren (Aidan)

- Product class implementeren (Kevin en Moroni)

- Shopping Cart class implementeren (Jiwoo)

## Week 5 (10-6)

- Puntjes op de i zetten

- Presentatie voorbereiden

- Powerpoint maken (Kevin en Kevin en Kevin en Kevin)

- Presentatie (Aidan en Jiwoo)